MUDANÇA FAT PREF VARGEM GRANDE

DAM – Documento de Arquitetura de Melhoria – v1

| Dados da Solicitação |  |
| --- | --- |
| Nome do Cliente | ARMAC |
| Nome e e-mail do Solicitante | Vinicio Santos - vinicio.santos@armac.com.br |

| Preenchimento Cast Group |  |
| --- | --- |
| Data criação documento | 10/03/2026 |
| Nome e e-mail do Arquiteto | Cleber Cristiano – cleber.cristiano@castgroup.com.br |
| Nome e e-mail do Líder do Cliente | Raquel Ribeiro – raquel.mencaraglia@castgroup.com.br |
| Código de Solicitação PMS | 410439 |

MUDANÇA FAT PREF VARGEM GRANDE

| Criado por: | Cleber Cristiano | Data: | 11/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liberado Por | Raquel Ribeiro | Data: | 11/03/2026 |

Sumário

1.	Necessidade	4

1.1.	Benefício esperado pelo cliente	4

1.2.	Quadro resumo do processo atual	4

1.3.	Quadro resumo do processo futuro	5

2.	Solução	5

2.1.	Resumo da Solução	5

2.2.	Escopo da melhoria	6

2.3.	Tempo de análise	9

2.4.	Premissas	9

2.4.1.	Premissas Gerais	9

2.5.	Equipe do projeto	11

2.6.	Análise de Impactos	11

2.7.	Cronograma	12

3.	Investimento	12

3.1.	Condições de Faturamento	13

4.	Informações adicionais do documento	14

Necessidade

Precisamos para o próximo mês realizar a mudança do faturamento de serviços hoje feito por Barueri para a prefeitura de Vargem Grande.

Caso queiram podemos agendar uma reunião.

Benefício esperado pelo cliente

| Benefício esperado pelo cliente | Notas fiscais de serviço sejam enviadas pela filial de Vargem Grande Paulista. |
| --- | --- |

Quadro resumo do processo atual

| Processo atual | Notas fiscais de serviço são enviadas pela prefeitura de Barueri. |
| --- | --- |
| Transações do processo atual | Aplicativos de envio de notas de serviço e transações de venda VA01/VF01 |
| Sistemas externos e interfaces com o SAP | N/A |
| Volume de dados | N/A |
| Áreas e processos impactados | Vendas / Faturamento / Envio de Notas Fiscais para prefeitura |
| Estrutura Organizacional | Empresas ARM3 – Local de Negocio 0001(Barueri) |
| Demanda relacionada a compliance? | N/A |
| Restrições para entrada em Go-Live | As notas fiscais de serviço devem ser aprovadas na prefeitura de Vargem Grande Paulista no ambiente Qualidade. |

Quadro resumo do processo futuro

| Processo futuro | Todas as notas fiscais de serviço da empresa ARM3 devem ser enviadas para prefeitura de Vargem Grande Paulista. |
| --- | --- |
| Entradas do processo | N/A |
| Fornecedores | N/A |
| Saídas do processo | N/A |
| Clientes | N/A |

Solução

Resumo da Solução

Será ajustado toda configuração e desenvolvimentos para que a filial 0001 - Barueri da empresa ARM3 – Armac contenha o novo endereço da cidade Vargem Grande Paulista.

O envio da nota fiscal de serviço passara a ser por Vargem Grande Paulista.

Escopo da melhoria

Será ajustado a filial 0001 - Barueri da empresa ARM3 para conter o endereço de Vargem Grande Paulista

Será ajustado o endereço do centro C001 que está em Barueri para o de Vargem Grande Paulista

Será ajustado o endereço da Organização de venda ARM3 de Barueri para Vargem Grande Paulista

Ajustar a configuração de envio de notas para a prefeitura de Vargem Grande Paulista.

Configuração no Invoicecom

Ajuste no range de numeração

Ajustes nos programas abap

Caso haja a necessidade de criação de novas leis fiscais

Obs: Exceções da J1BTAX não estão previsto se necessário (Exemplo novos grupos de impostos e exceções)

| Mód. | Produto / Entregável | Escopo | Premissas | Tempo em Hrs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD | Entendimento Cenário | Sim | Análise do chamado, contato junto ao keyuser e geração da DAM. | 6 |
| SD | Configuração | Sim | Endereço filial Endereço Organização de venda Endereço Centro Ajustes na configuração de envio da nota para a prefeitura de Vargem Configuração Invoicecom Cutover Range de numeração Ajustes necessários para atender a prefeitura de Vargem Grande Paulista | 40 |
| ABAP | Ajuste Programas | Sim | Ajustes dos programas de envio | 40 |
| SD | Testes de Validação | Sim | Criação de Contrato Criação do cenário ZSIM Criação do cenário de serviço – Empresa ARM3 filial 0001 Criação do cenário de serviço – Empresa TERM filial 0001 Devolução da nota de serviço criada antes da alteração Devolução da nota de serviço criada depois da alteração Cenario de Peça para filial 0001 | 80 |
| SD | Auxílio testes integrados (1 dias úteis) | Sim | • Duração de 8 horas • Caso o cliente não realize os testes nos dias acordados em cronograma, poderão ser necessários dias adicionais de suporte, que serão tratados através de uma solicitação de mudança. | 8 |
| ABAP | Auxílio testes integrados (1 dias úteis) | Sim | • Duração de 8 horas • Caso o cliente não realize os testes nos dias acordados em cronograma, poderão ser necessários dias adicionais de suporte, que serão tratados através de uma solicitação de mudança. | 8 |
| SD | Acompanhamento Go Live (1 dia útil) | Sim | • Duração de 4 horas - • Caso o cliente não realize os testes nos dias acordados em cronograma, poderão ser necessários dias adicionais de suporte, que serão tratados através de uma solicitação de mudança. | 8 |
| ABAP | Acompanhamento Go Live (1 dia útil) | Sim | • Duração de 8 horas • Caso o cliente não realize os testes nos dias acordados em cronograma, poderão ser necessários dias adicionais de suporte, que serão tratados através de uma solicitação de mudança. | 8 |

Tempo de análise

| Esforço | Total de horas |
| --- | --- |
| Funcional | 08:00 |

Premissas

N/A

Premissas Gerais

- O Cliente deverá manter os sistemas legados por um período adequado caso seja necessária a extração de dados históricos;

- Os acessos necessários para a realização das atividades deverão estar liberados até a data de início do projeto. O tempo de ociosidade da equipe do projeto causado pela falta de acesso ou autorizações necessárias dentro do ambiente do cliente impactarão o custo do projeto e serão tratados através de solicitação de mudança;

- Os usuários disponibilizados deverão ter acesso para depuração no ambiente de Qualidade;

- Criações/Manutenções/Correções em programas Z (programas Z, relatórios, formulários etc.) não fazem parte desta proposta, exceto os detalhados explicitamente no escopo;

- Todos os desenvolvimentos serão realizados utilizando linguagem ABAP;

- Desenvolvimento/Correção de interfaces com outros sistemas não faz parte do escopo desta proposta;

- O início das atividades previstas nesta proposta, bem como alocação efetiva dos consultores, acontecerá somente após aprovação formal do cronograma elaborado pela Cast Group, tendo como tempo estimado de disponibilização da equipe até 30 dias;

- O termo de aceite / encerramento do projeto se dará automaticamente 7 dias após: GO-LIVE ou período de suporte previsto, o que ocorrer primeiro;

- O gerenciamento desta proposta e acompanhamento das atividades realizadas pelos consultores, será feito de forma remota durante toda a execução do projeto;

- Dúvidas ou falhas devem ser reportadas durante o período de testes, acordado em cronograma. Somente serão considerados falhas/erros aqueles reportados durante a vigência do período de acompanhamento dos testes integrados. Os erros relatados após os suportes já mencionados, não serão considerados parte desta proposta devendo ser orçados via solicitação de mudança;

- As atividades previstas serão realizadas de forma remota pelos consultores da Cast Group;

- Manuais de usuários serão de responsabilidade do Cliente;

- Treinamento de multiplicadores e usuários finais serão de responsabilidade do Cliente, bem como a preparação do material de treinamento;

- É de responsabilidade do cliente a revisão de manuais de usuário já existentes para os processos/desenvolvimentos previstos no escopo desta proposta;

- Os colaboradores do Cliente designados para atuar no projeto deverão possuir conhecimento detalhado das áreas que representam, bem como poder de tomada de decisões para implementação no projeto;

- Qualquer atraso por motivo do cliente comprometerá o prazo de entrega da solução sem qualquer ônus a Cast Group;

- Em caso de paralisação do projeto, o tempo de replanejamento na retomada do projeto será tratado através de solicitação de mudança de escopo e cobrado em proposta à parte;

- A documentação do projeto será entregue em língua portuguesa; Será utilizado o idioma português nas configurações e desenvolvimentos, não estando previstas traduções para outro idioma.

- Disponibilização de cenários de teste em QAS antes do início do projeto.

- O dia de consultoria tem uma duração de 8 horas, sendo o sugerido o horário 08h30-12h00 e 13h30-18h00. De segunda a sexta-feira. Este horário pode ser alterado conforme necessidade do cliente e acordado com a Cast Group. Horas extras serão objeto de solicitação de mudança e cobrança adicional.

Alteração de escopo e solicitação de mudança:

Entende-se por alteração de escopo:

- Qualquer inclusão de novos itens, ou alteração de já existentes que não foram previstos nesta proposta.

- Alteração de regras de negócio, lógicas de buscas previamente definidas, layout, apresentações de resultados e outros que alterem o previamente estabelecido e acordo entre as partes. (Conforme apresentado neste documento, revisados no momento do Entendimento dos requisitos, alinhamento inicial).

- Alteração de cronogramas pré-definidos que não foram previamente alinhados e revisados em conjunto com o mínimo de 01 semana, e que impactarão em maior tempo de alocação de consultores.

- Alocações de consultores em horários não definidos conforme esta proposta.

- Liberação de consultores sem aviso prévio de 07 dias;

- Quaisquer atividades não previstas neste documento, bem como qualquer alteração ou quebra das premissas estabelecidas acima.

Equipe do projeto

- Consultor Funcional SD

- Consultor ABAP

Análise de Impactos

Sem impacto

Tabela 1 - Matriz de impactos

| Id | Impacto | Solução de Contorno | Probabilidade | Impacto | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Probabilidade de erros na utilização do programa de atualização dos pedidos em Massa | Atualização dos pedidos manuais é relativamente alto, mas poderia ser realizado manualmente. | Baixa | Médio | Moderado |
| 02 | Erros durante o GoLive da solução | Recuperação do Backup antes da solução | Baixa | Gravíssimo | Extremo |
| 03 | Engajamento dos Key Users | Durante a fase de Kick-off, destacar a necessidade do comprometimento dos key-users | Baixa | Leve | Baixo |

Cronograma

- Macro cronograma: Uma semana para a execução das atividades e suporte;

- Este cronograma será detalhado após a aprovação desta proposta e poderá sofrer alterações conforme necessidades técnicas e de disponibilidade de recursos do Cliente e da Cast Group;

- O início do projeto será planejado a partir da aprovação desta proposta.

Investimento

| A tabela abaixo apresenta o investimento que será contratado para a realização das atividades: |  |
| --- | --- |
| Título da Demanda | Total |
| MUDANÇA FAT PREF VARGEM GRANDE | R$ 0,00 |

É importante destacar que, conforme o modelo de Sustentação da Cast Group, todas as melhorias são consideradas como “valor fechado” e possuem garantia de 30 dias.

Condições de Faturamento

- Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias. Aprovações após este período poderão comprometer o cronograma do projeto.

- Os valores acima incluem todos os impostos e taxas atualmente em vigor que são ISS, PIS e COFINS. Eventuais alterações na legislação tributária poderão acarretar alterações nos valores presentes nesta proposta;

- O faturamento será realizado de acordo com o avanço das etapas do projeto, da seguinte forma:

<<Preenchimento obrigatório

Responsável: Líder de Cliente / Gestor Regional

Observar a forma de cobrando dessa melhoria junto ao cliente.

- Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de horas (Quadro 01) e remover o quadro de valor do investimento (Quadro 02)

- Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de valor do investimento (Quadro 02) e remover o quadro horas (Quadro 01).>>

- 50% na aprovação desta Proposta;

- 50% no Go-Live;

- Os eventos de faturamento poderão ser alterados caso o cronograma sugerido nesta proposta seja modificado;

- Caso o projeto seja paralisado por solicitação do cliente ou premissas não atendidas pelo cliente, a CAST reserva-se no direito de realizar um faturamento adicional que:

- Contemple a diferença entre o % de avanço e o valor já faturado do projeto;

- Em havendo ociosidade não planejada da equipe deste projeto, este custo será incluído no % de avanço do projeto referido no item acima;

- Os custos de retomada do projeto serão objeto de negociação específica no momento do replanejamento.

Informações adicionais do documento

<<Preenchimento obrigatório

Responsável: Líder de Cliente / Gestor Regional >>